复杂施工场景多任务多智能体协同管控技术与平台方案

一、研究背景与目标

随着大型施工项目的增多，施工现场环境呈现出高度复杂性和动态性。传统人工调度和单体智能装备难以应对高效率、多任务并行以及安全可靠的施工需求。复杂施工环境包括：立体空间、非平整地面、狭窄通道、动态障碍物、多任务并行执行等。多智能体协同作业已成为提升施工效率、保障安全和降低成本的关键技术方向。

本课题旨在研发多智能体协同管控平台，实现从施工任务解析、环境变量采集、算法决策到控制命令下发的全流程闭环管理。研究目标包括：

- 构建多智能体协同管控平台，实现任务智能解析、动态环境建模、决策算法执行及控制闭环。

- 建立环境变量采集与管理体系，覆盖静态场地信息、动态施工状态及外部干扰因素。

- 开发多智能体调度优化算法，支持任务优先级、资源约束、设备性能等综合考量。

- 实现控制命令下发与实时执行监控，确保指令可靠、低延迟、高安全性。

- 建立算法性能验证体系，通过仿真和实地数据评估算法效率、协作能力和安全指标，形成闭环优化机制。

二、平台架构设计

平台整体架构分为四大层次：

1.环境感知层

  - 采集施工场地静态数据，如建筑结构、道路、障碍物、坡度等信息；

  - 动态数据采集，包括智能装备位置、任务状态、人员活动；

  - 多模态传感器融合：LiDAR、RGB-D 摄像头、IMU、北斗，形成高精度实时数据流。

2.数据处理与环境建模层

  - 将施工场景抽象为动态图结构或栅格模型，动态表示环境状态；

  - 结合 SLAM（同步定位与地图构建）、SFM（结构光重建）及三维建模，实现高精度环境重建；

  - 融合多源传感数据并进行自适应加权，实现跨模态数据统一表达。

3.算法决策与调度层

  - 任务解析与优先级分配，将整体施工任务分解为可执行子任务；

  - 调度优化算法采用强化学习、遗传算法、启发式搜索等方法；

  - 实时决策生成控制指令，考虑资源约束、任务紧迫度及智能体协作效能。

4.控制执行与反馈层

  - 控制命令下发至智能装备，包括移动路径、速度、操作动作等；

  - 实时监控装备执行状态，检测偏差并自动纠正异常；

  - 执行数据回传算法决策层，用于性能评估和闭环优化。

三、环境变量获取与管理

环境变量包括静态与动态两类：

- 静态环境变量：施工场地地图、障碍物位置、通道宽度、坡度信息。

- 动态环境变量：智能装备位置与状态、任务进度、人员位置、外部干扰。

管理机制：

- 数据标准化与时空对齐：统一单位、坐标系和时间戳，保证多源数据可融合。

- 数据缓存与版本控制：支持数据快速访问，便于算法训练和历史分析。

- 实时查询与历史回溯：实现智能体在任务执行中的决策参考，并进行执行绩效分析。

四、算法决策与调度

1.任务解析

  - 将整体施工任务分解为可调度子任务，建立任务依赖图；

  - 根据任务紧迫度和资源约束分配智能体。

2.调度优化算法

  - 强化学习：通过模拟环境训练多智能体调度策略；

  - 遗传算法与启发式搜索：优化任务分配和路径规划；

  - 优先级队列管理：确保关键任务优先完成。

3.优化目标

  - 提高协作效率，减少智能体冲突；

  - 降低能源消耗和施工时间；

  - 提升任务完成率与资源利用率。

五、控制命令下发与执行监控

1.命令生成

  - 调度算法生成路径、动作及操作参数的控制指令。

2.通信机制

  - 低延迟、高可靠的数据传输；

  - 边缘计算实现局部控制逻辑，减少网络依赖。

3.执行监控

  - 实时检测装备执行状态；

  - 异常自动报警与纠偏；

  - 数据回传形成闭环优化。

六、算法执行与性能验证

1.仿真验证

  - 在虚拟施工环境中测试算法效率和协作能力；

  - 验证任务完成率、冲突次数及路径优化效果。

2.实地验证

  - 采集真实施工数据评估调度算法性能；

  - 对比仿真数据和实地数据，分析差异。

3.性能指标

  - 任务完成率与总施工时间；

  - 协作效率与冲突次数；

  - 资源利用率（设备、人力、能源）；

  - 安全性指标（碰撞次数、异常停机等）。

4.闭环优化

  - 根据性能评估结果调整调度策略和控制参数；

  - 支持多轮迭代优化，提高系统整体效率。

七、平台优势与预期成果

1.实现复杂施工场景下多智能体协作闭环管控。

2.提升施工效率，降低资源浪费与安全风险。

3.可推广至大型工程、工业园区及多智能体协作场景。

预期成果包括：

  - 软件系统：多智能体协同调度与控制平台；

  - 算法方法：任务解析、调度优化、闭环控制算法；

  - 数据资源：施工环境数据库、多模态传感数据集；

  - 专利与技术标准：智能装备协同作业方法及系统实现方案。

八、考核指标与合作分工

| 指标类别 | 具体指标 | 数量/状态 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件系统 | 协同管控平台 | 1套 | 功能测试与实地验证 |
| 算法 | 调度优化算法 | 2-3种 | 仿真与实地测试 |
| 数据库 | 多模态环境数据 | 完整覆盖施工场地 | 数据验证和质量评估 |
| 成果形式 | 发明专利 | ≥3项 | 专利申请及批准状态 |
| 系统应用 | 智能装备协作任务完成率 | ≥90% | 实地测试统计分析 |

合作分工：

- 申报单位：负责平台整体设计、算法开发及性能验证

- 参与单位 1：环境建模与感知数据采集

- 参与单位 2：控制命令下发、通信与边缘计算实现

- 参与单位 3：仿真测试与实地验证